Subject: Re: Hjælp med OS2 Skadesøkonomi

From: "Bo Victor Thomsen, aestasGIS" <bvt@aestas.dk>

Date: 19/11/2024, 20.44

To: Martin Drews <mard@dtu.dk>

CC: Per Skougaard Kaspersen <pskk@dtu.dk>

Hej Martin -

Jeg har lavet en lidt mere detaljeret vurdering af arbejdets omfang for en "Pkt. 1" løsning.

Tallene i parentes er tidsestimering i dage. En dag svarer til 7 timer

- (2) Overflytning af opslagstabeller og gøre dem "landeneutrale" (Tabel- og kolonnenavne samt opslags-nøgler og -værdier "internationaliseres" )

- (2) Konvertering / Oprettelse af data/sektor tabeller med en minimal (**1), fast struktur med "landeneutrale" navne for tabeller og kolonner.

- (3) Konvertering af nuværende modeller til views, hvor nuv. Token (**2) baserede kolonne- og tabel-navne erstattes med faste navne for views og view-kolonner. Tabel og kolonne referencer til data-, sektor- og opslagstabeller tilpasses.

- (1-2) Import af test data samt en omfattende kontrol,  for at kontrollere at de nye views giver samme resultater ved modelberegninger som den eksisterende metode.

- (2) Dokumentation (på engelsk) som beskriver alle opslags, sektor og øvrige datatabeller inkl. de enkelte kolonner

- (2) Dokumentation (på engelsk), som beskriver de enkelte modeller og sammenhæng til de oprettede model-views.

- (2) Projektstyring; møder osv.

**1: Med en "minimal" struktur menes, at kun kolonner, som direkte skal bruges i modelberegningerne, medtages i sektor tabeller. Men at det er muligt at tilføje andre kolonner, således disse kommer med ud i resultat data dannet via kørsel af model views. Model-views bliver udformet, således de medtager alle kolonner fra sektor tabeller (SELECT * FROM...  i stedet for: SELECT col1, col2 ...)

**2: I Skadesøkonomi er mange tabel og kolonne navne erstattet med "tokens" dvs. referencer til navne i en opslagstabel. Det betyder, at systemet er yderst fleksibelt mht. navngivning for tabeller og kolonner i input data. Men det kan også være et stort problem, hvis man begynder at sammenligne data fra forskellige institutioner, fordi de forskellige institutioner kan have valgt forskellige navne for tabeller og kolonner eller hvis samme institution vælger andre navne fra gang til gang der importeres nye data ind i systemet.

Ovenstående er stadigvæk estimater, men jeg har forsøgt at få alle opgaver med. Tidsestimater for de enkelte opgaver kan gøres mere præcise, men det kræver, at jeg starter på at konvertere enkelte tabeller og konverterer et enkelt model-script til et view for at få et præcist estimat for disse dele af opgaven.

Med det givne tidsestimat havner vi på et beløb på ca. 90.000,- kr. ex. moms.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

AestasGIS Denmark

On 18/11/2024 11.24, Bo Victor Thomsen, aestasGIS wrote:

Hej Martin -

- På ad-hoc opgaver tager jeg en timepris på 1000,- plus moms.

- På lidt større opgaver giver jeg noget mængderabat på timeprisen efter time nr. 15 (10 %)

- På projekter aftaler vi en fast pris ud fra kravspecifikation og en detaljeret arbejdsliste, som formuleres som et tilbud. Kravspecifikation, arbejdsliste og tilbud laves "Up-front" dvs. uden beregning i første omgang (afholdte timer til disse punkter medregnes i tilbuddet). Tilbuddet indeholder også timevurderinger for delopgaver.

- På rigtig store projekter laves kravspecifikation samt arbejdsliste for en en fast pris. Herefter følges vi model nr. 3, som resulterer i et tilbud.

Jeg vil nok vurdere, at befinder os i "model 3" mht. vurdering af forbrug af tid.

Løsningsforslag

En "Seriøst, skåret ind til benet" løsning ville være at lave en 2-delt udvikling -

- At trække alle SQL forespørgsler samt opslagstabeller ud af Skadesøkonomi systemet, fjerne en masse administration rundt om systemet, så slutresultatet bliver en "bare-bones" Postgres database uden noget QGIS/Python ophæng men tilføjet fyldestgørende vejledninger om hvordan model views, hjælpe- og opslagstabeller hænger sammen. (Kan formuleres på engelsk, så godt er mit skoletysk ikke 😉)

- Denne database - med sine forud definerede model- og opslags tabeller - kan om ønsket benyttes som basis for et web baseret rest-api, så resultatet bliver et system, der erstatter QGIS plugin'et: Hvor en web-applikation styrer og fodrer databasen med data. (Denne web-applikation kunne i parentes bemærket godt udvikles af andre personer end mig, selv om jeg fuldt ud er i stand til at foretage denne udvikling) 

Det udviklede rest-api bør designes efter det dataformat, som QGIS plugin'et allerede internt benytter sig af, således Skadesøkonomi plugin'et uden alt for meget besvær kan opdateres til at bruge den "nye" database via rest-api'et. (Så man fremadrettet slipper for at skulle vedligeholde to database systemer)

Men databasen udviklet i punkt 1 kunne også bruges direkte af personer med (god) erfaring i SQL, som "blot" manuelt tilpasser deres inddata til de forud definerede database-tabeller, opdaterer opslagstabeller til deres eget land (andre kommuner end danske) og derefter eksekverer de foruddefinerede views via SQL. Slutteligt skal de selvfølgelig selv eksportere resultatdata ud databasen.

Så punkt 1 kunne udvikles - og benyttes - uafhængigt om punkt 2 ville blive gennemført.

(Og jeg er sikker på, at denne modeldatabase kunne være grundlaget for mere end et par stykker kandidat specialer eller phd-afhandlinger for nogle DTU-studerende😉)

Hvis jeg skal give "et slag på tasken" mht. timeforbrug for punkt 1, er det omkring 3 ugers arbejde, ca. 100 timer. Det kan godt være mindre end 100 timer, men sandsynligvis ikke flere timer.

Punkt 2 vil jeg ikke gætte på - Det kræver en omfattende undersøgelse.

En afsluttende kommentar: Det ovenstående arbejde vil automatisk få tildelt en GPL Open Source licens, fordi  basis for arbejdet - Skadesøkonomi systemet - allerede er under GPL licensen.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

aestasGIS Denmark

On 18/11/2024 06.39, Martin Drews wrote:

Hej Bo

Det lyder mega-spændende og relevant set i forhold til, at der jo ligger flere ting og ulmer. Som du jo sikkert har set, så har dit håndværk = SkadesØkonomi jo trukket overskrifter de seneste uger, og det er ikke gået ubemærket hen hos vores danske samarbejdspartnere. 😊

Jeg tør næsten ikke spørge, men hvad slags ressourcer og tid ville der skulle bruges for at lave den version, du nævner? I forhold til det projekt, vi har – DIRECTED – lyder det som en løsning, der ville klare ærterne, idet 52N i så fald bare kan bygge den front-end, de kan. Mere generelt tænker jeg, at når vi nu skal lave de næste landsdækkende og/eller regionale undersøgelser med opdaterede udgaver af SkadesØkonomi, så ville det være mere effektivt at kunne afkoble brugergrænsefladen i forhold til at regne ”offline” so to speak. Hvad tænker du, @Per?

Det tog for resten lidt tid, men vores chef har nu givet endeligt grønt lys for at jeg må lave en kontrakt, som allerede nævnt. Per kan sikkert hjælpe mig med formen. Hvilken timepris bruger du?

Hilsen

Martin

From: Bo Victor Thomsen, aestasGIS <bvt@aestas.dk> 
Sent: 6. november 2024 19:07
To: Martin Drews <mard@dtu.dk>
Cc: Per Skougaard Kaspersen <pskk@dtu.dk>
Subject: Re: Hjælp med OS2 Skadesøkonomi

Hej Martin -

Det kan vi sagtens finde ud af.

Grunden til jeg nævner en såkaldt service baseret udgave - hvor der en en klar deling mellem brugerflade og model-system forbundet via et service-api - er, at vi allerede under udviklingen af det nuv. Skadesøkonomi havde tanker om dette, men der simpelthen ikke var tid/ressourcer til at gennemføre det i denne udgave.

Men det nuværende system bruger Python ”dicts” internt til at flytte informationer mellem de forskellige dele af systemet. Denne metode til transport af information ville (relativt) smertefrit kunne konverteres til JSON data, der udveksles mellem en separat brugerdel og metodedel via kommunikation (service kald) over internettet/intranettet.

Så vi skal ikke starte på "bar bund" hvis det nogensinde blive aktuelt.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

aestasGIS Denmark

On 06/11/2024 18.11, Martin Drews wrote:

Kære Bo,

Beklager, det er min fejl, der gik lige pludselig efterårsferie i det. Og så alt muligt andet.

Nej, der er ikke sket noget, og jeg har heller ikke rigtig fået en tilbagemelding fra 52N mht. gennembrud. Så jeg tror, at vi er nødt til at hjælpe dem. Om det er få timer eller mange timer, det ved jeg ikke, men jeg tænkte, at vi måske kunne starte med at lave en form for åben kontrakt med et loft, hvor du simpelthen fakturerer timer til os efter forbrug. Per har erfaring med et lignende setup, når vi samarbejder med LNH.

Ville det være en mulighed?

Hilsen

Martin

PS. Planen er ikke på den korte bane at frigøre koden fra QGIS, men tanken om en fleksibel og måske international form for SkadesØkonomi, som kan kobles direkte med andre modelsystemer gennem et API er det, vi undersøger. Lige nu på pilot niveau. Men hvem ved. De fleste af vores EU-projekter drømmer at koble modeller sammen under et fælles system – på hver deres måder. :-/

From: Bo Victor Thomsen, aestasGIS <bvt@aestas.dk> 
Sent: 6. november 2024 18:03
To: Martin Drews <mard@dtu.dk>
Cc: Per Skougaard Kaspersen <pskk@dtu.dk>
Subject: Re: Hjælp med OS2 Skadesøkonomi

Hej Per og Martin -

Er der sket noget i denne sag?

Hvis det blot drejer sig om at få PostgreSQL-delen til at køre i en Docker container er det sandsynligvis nogle få timers. arbejde. På den anden side er det "common knowledge" af få Postgres til at køre i Docker, så det kan være de har klaret skærene selv.

Hvis de på den anden side er seriøse med at lave Skadesøkonomi systemet  "internationalt", dels frigøre det fra brugen af QGIS som frontend, er der mulighed for et større samarbejde, evt. ved at involvere nogle deltagere i OS2.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

aestasGIS Denmark

On 09/10/2024 09.52, Bo Victor Thomsen, aestasGIS wrote:

Hej Martin og Per -

Det lyder super spændende, at vi får Skadesøkonomi modelsystemet udover landegrænserne. Jeg vil gerne hjælpe tyske kolleger. Jeg tror faktisk, at jeg har snakket med nogle personer fra 52North dem i forbindelse med et FOSS4G arrangement, men må indrømme, at der er lidt tåget.

Under alle omstændigheder er jer interesseret.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

aestasGIS Denmark

On 08/10/2024 14.33, Martin Drews wrote:

Kære Bo,

Jeg er kollega med Per og Kirsten på DTU. Som du ved, så har vi stadig gang i masser af aktiviteter omkring SkadesØkonomi – ét af dem er et EU projekt ved navn DIRECTED, hvori der indgår et ”data fabric”. Det dækker kort fortalt over et fleksibelt system, hvor SkadesØkonomi kobles direkte med data-providers gennem diverse API’er men også med forskellige model-komponenter. Selve systemet udvikles af tyske kollegaer fra München – en SME ved navn 52north. Systemet er skrevet i Python og udnytter pygeoapi.

Det er meningen, at SkadesØkonomi skal være én af komponenterne. Derfor ville vi gerne høre, om du kan hjælpe os – eller i virkeligheden 52north – med råd og vejledning omkring implementeringen af SkadesØkonomi i deres system. Indtil videre er det lykkedes dem at oprette modellen i en Docker container, men de kan ikke køre modellen.

Er det noget, du kunne være interesseret i? Jeg har ingen anelse om, hvor mange timer det vil kræve fra din side. Hvis du imidlertid har tid til at hjælpe, så tænker jeg, at vi kunne finde ud af noget med en fleksibel kontrakt.

Venligst

Martin og Per

Martin Drews. Senior scientist, PhD, MSc. Climate Economics & Risk Management Division for Climate and Energy Policy Department of Technology, Management and Economics. Dir. +45 46 77 51 55. Mob. +45 22 86 33 80. mard@dtu.dk. Produktionstorvet. Building 424, Room 031. 2800 Kgs. Lyngby. www.sys.man.dtu.dk..

Science of the Total Environment – Associate Editor - https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment

ECRA – European Climate Research Alliance – www.ecra-climate.eu/

ARSINOE – Climate resilient regions through systemic solutions and innovations - https://arsinoe-project.eu

TREEADS - A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters - https://treeads-project.eu

DIRECTED - DIsaster Resilience for Extreme ClimaTe Events providing interoperable Data, models, communication and governance - https://directedproject.eu/

AI4PEX - Artificial Intelligence for enhanced representation of processes and extremes in Earth System Models - https://ai4pex.org/

ACCREU – Assessing Climate Change Risks in Europe - https://www.accreu.eu/